PHÂN TÍCH YÊU CẦU & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Webapp tự động đọc mã số mẫu từ ảnh, gom nhóm và tạo trang in A4

Ngày lập: 14/07/2026

Phiên bản: 1.0

# 1. Tổng quan & Mục tiêu

Phòng thí nghiệm hiện chụp ảnh cốc mẫu trong quá trình đo pH (thiết bị LAQUA PH2000). Mỗi cốc có nhãn viết tay được khoanh khung xanh, ghi mã số mẫu (ví dụ 3878/16, 3884/26) và số lần đo (1 hoặc 2). Với mỗi mẫu, kỹ thuật viên chụp 2 ảnh tương ứng 2 lần đo.

Mục tiêu của webapp là loại bỏ thao tác thủ công: kỹ thuật viên chỉ cần tải lên khoảng 10 ảnh, hệ thống tự động:

- Đọc thông tin trên nhãn viết tay trong từng ảnh (mã số mẫu, lần đo).

- Gom nhóm các ảnh có cùng mã số mẫu (mỗi nhóm gồm 2 ảnh).

- Tạo trang in khổ A4 cho từng nhóm, gồm tiêu đề (tên/mã mẫu, ngày hiện tại) và 2 ảnh của mẫu đó.

Kết quả: giảm thời gian sắp xếp ảnh và chuẩn hoá hồ sơ in ấn, hạn chế sai sót khi ghép nhầm ảnh giữa các mẫu.

# 2. Phân tích dữ liệu đầu vào

## 2.1. Đặc điểm ảnh

- Ảnh chụp bằng điện thoại tại bàn thí nghiệm, có máy đo pH LAQUA và cốc mẫu trong khung hình.

- Nhãn mẫu là chữ viết tay bằng bút mực xanh, được khoanh trong khung hình chữ nhật xanh để dễ nhận diện.

- Định dạng nhãn quan sát được: “<mã số mẫu>” trên dòng 1 (ví dụ 3878/16, 3884/26), và “<lần đo>” trên dòng 2 (số 1 hoặc 2).

- Độ rõ nét, góc chụp, ánh sáng có thể khác nhau giữa các ảnh → ảnh hưởng độ chính xác nhận diện.

## 2.2. Rủi ro nhận diện chữ viết tay

- Chữ số viết tay dễ nhầm lẫn (ví dụ 8 và 3, 1 và 7, 6 và 0).

- Khung xanh có thể không bắt trọn nhãn nếu chụp lệch, hoặc trong khung có nhiều dòng chữ gây nhiễu.

- Một mẫu có thể có nhiều hơn hoặc ít hơn 2 ảnh do chụp thiếu/thừa hoặc gõ nhầm mã.

→ Do đó hệ thống cần cho phép người dùng xem và sửa lại kết quả đọc được trước khi in, thay vì tự động hoá hoàn toàn không kiểm soát.

# 3. Phạm vi chức năng

| Chức năng | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Tải ảnh lên | Kéo-thả hoặc chọn nhiều ảnh cùng lúc (khoảng 10 ảnh/lần), xem trước dạng lưới. | Cao |
| Tự động đọc nhãn | Dùng mô hình AI có khả năng thị giác để đọc mã số mẫu và lần đo từ vùng khung xanh trong ảnh. | Cao |
| Sửa kết quả đọc | Cho phép chỉnh sửa mã số mẫu / lần đo nếu hệ thống đọc sai. | Cao |
| Gom nhóm ảnh | Tự động nhóm các ảnh theo mã số mẫu trùng nhau, sắp theo lần đo 1 → 2. | Cao |
| Cảnh báo nhóm bất thường | Đánh dấu nhóm chỉ có 1 ảnh hoặc nhiều hơn 2 ảnh để người dùng kiểm tra. | Trung bình |
| Xem trước trang in | Hiển thị trang A4 gồm tiêu đề (mã mẫu, ngày) và 2 ảnh trước khi in. | Cao |
| Xuất/in hàng loạt | In hoặc xuất PDF toàn bộ các trang theo đúng khổ A4, mỗi mẫu 1 trang. | Cao |

# 4. Luồng xử lý đề xuất

- Người dùng tải lên các ảnh cần xử lý (giới hạn gợi ý: tối đa ~10 ảnh/lần, định dạng JPG/PNG).

- Hệ thống gửi từng ảnh tới mô hình AI thị giác để trích xuất mã số mẫu và lần đo từ khung nhãn viết tay.

- Kết quả đọc được hiển thị ngay trên từng ảnh dưới dạng ô nhập liệu có thể chỉnh sửa.

- Người dùng rà soát, sửa các trường hợp đọc sai (nếu có).

- Hệ thống tự động gom nhóm ảnh theo mã số mẫu và sắp xếp theo lần đo.

- Hệ thống dựng trang in A4 cho từng nhóm: tiêu đề gồm mã số mẫu và ngày hiện tại, bên dưới là 2 ảnh.

- Người dùng xem trước và in toàn bộ hoặc từng trang.

# 5. Giải pháp kỹ thuật đề xuất

## 5.1. Kiến trúc tổng thể

Ứng dụng web một trang (chạy trực tiếp trên trình duyệt), không cần máy chủ backend riêng nếu triển khai dưới dạng artifact trong Claude — việc nhận diện chữ viết tay được thực hiện bằng cách gửi ảnh tới mô hình AI có khả năng thị giác (vision) qua API, trả về mã số mẫu và lần đo dạng dữ liệu có cấu trúc (JSON).

Nếu triển khai độc lập ngoài môi trường Claude (self-hosted), cần một backend nhỏ (ví dụ Node.js) để giữ khoá API an toàn, khi đó frontend gọi backend thay vì gọi thẳng dịch vụ AI.

## 5.2. Các khối chức năng chính

- Khối tải ảnh: quản lý danh sách file, xem trước, kiểm tra định dạng/kích thước.

- Khối nhận diện: gọi mô hình thị giác với từng ảnh kèm chỉ dẫn đọc đúng vùng khung xanh, nhận về mã số mẫu & lần đo.

- Khối gom nhóm: nhóm theo mã số mẫu (chuẩn hoá chuỗi, bỏ khoảng trắng), sắp xếp theo lần đo.

- Khối dựng trang in: sinh bố cục A4 (tiêu đề + 2 ảnh) và điều khiển in qua trình duyệt.

## 5.3. Định dạng trang in

- Khổ giấy: A4 (210 x 297 mm).

- Tiêu đề: Mã số mẫu + ngày hiện tại (định dạng dd/mm/yyyy).

- Nội dung: 2 ảnh của mẫu, có nhãn phụ “Lần đo 1” / “Lần đo 2” bên dưới mỗi ảnh.

- Mỗi mẫu chiếm đúng 1 trang, tự ngắt trang khi in nhiều mẫu liên tiếp.

# 6. Rủi ro & biện pháp giảm thiểu

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Đọc sai chữ số viết tay | Ghép nhầm ảnh giữa các mẫu | Hiển thị kết quả để người dùng xác nhận/sửa trước khi in |
| Ảnh không có đủ 2 lần đo | Trang in thiếu ảnh | Cảnh báo rõ ràng cho nhóm chỉ có 1 ảnh |
| Khung xanh bị che khuất hoặc chụp lệch | Không nhận diện được nhãn | Cho phép nhập tay mã số mẫu / lần đo cho ảnh lỗi |
| Trùng mã số mẫu giữa các đợt khác nhau | Gom nhầm nhóm | Cân nhắc thêm trường ngày/đợt đo để phân biệt nếu cần |

# 7. Kế hoạch triển khai

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 – Khung ứng dụng | Xây giao diện tải ảnh, xem trước dạng lưới, bố cục 3 bước (Tải → Đọc → In). | Giao diện tải ảnh hoạt động |
| Giai đoạn 2 – Nhận diện tự động | Tích hợp gọi mô hình AI thị giác, hiển thị kết quả có thể chỉnh sửa. | Tự động đọc mã mẫu, lần đo |
| Giai đoạn 3 – Gom nhóm & trang in | Xây logic gom nhóm theo mã mẫu, dựng bố cục trang in A4. | Trang in đúng khổ, đủ thông tin |
| Giai đoạn 4 – Hoàn thiện & kiểm thử | Kiểm thử với ảnh thực tế, xử lý các trường hợp lỗi/cảnh báo, tinh chỉnh giao diện. | Ứng dụng sẵn sàng sử dụng |

# 8. Tiêu chí nghiệm thu

- Tải lên được tối thiểu 10 ảnh cùng lúc, xem trước rõ ràng.

- Với ảnh có khung nhãn rõ nét, hệ thống đọc đúng mã số mẫu và lần đo trong đa số trường hợp.

- Người dùng sửa được kết quả đọc sai trực tiếp trên giao diện.

- Các ảnh cùng mã số mẫu được gom đúng nhóm, sắp đúng thứ tự lần đo 1 → 2.

- Trang in xuất ra đúng khổ A4, có tiêu đề (mã mẫu + ngày hiện tại) và đủ 2 ảnh, mỗi mẫu 1 trang.

- Cảnh báo rõ ràng khi một nhóm không đủ/thừa ảnh.

# 9. Bước tiếp theo

Sau khi tài liệu này được thống nhất, có thể tiến hành xây dựng webapp theo đúng phạm vi và luồng xử lý đã mô tả ở trên.